**Министерство образования и науки Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ** **«Информатика и системы управления»**

**КАФЕДРА** «**Системы обработки информации и управления»**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-5 .  
 (индекс кафедры)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Черненький

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

(Индекс)

**ГРУППА** **ИУ – 5 82 Б**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

студента: Муравьева Олега Михайловича .

Тема квалификационной работы: Информационная система компании по сборке компьютеров на заказ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| **план** | **факт** | **Должность** | **ФИО, подпись** |
|  | Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы | *24.01.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Часть 1. Постановка задач разработки | *14.02.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач | *21.02.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Часть 2. Конструкторско-практическая часть | *20.03.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Расчёт затрат на реализацию | *03.04.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | 1-я редакция работы | *13.04.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Подготовка доклада и презентации | *10.05.2020* |  | Руководитель ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Заключение руководителя | *10.05.2020* |  | Руководитель  ВКР | Мышенков К.С. |
|  | Показ макета (модели) | *15,052020* |  | Нормоконтролер |  |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | *15.05.2020* |  | Нормоконтролер |  |
|  | Защита работы на ГЭК | *10.06.2020* |  |  |  |

*Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_ *Руководитель работы Мышенков К.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(подпись, дата) (подпись, дата)